CC MANUFACTURING GROUP

# INFORME TÉCNICO
DE AVANCE

Hito 3 — Fases 5 a 8

ORCA MFG ERP v2

Órdenes de Producción · Planeación y Capacidad · Producción y Entregas · Cuentas por Cobrar

| Estado del hito | Desarrollo técnico completado y validado con datos ficticios |
| --- | --- |
| Periodo informado | Fases 5 a 8 — cierre técnico documentado al 14 de agosto de 2026 |
| Fecha de emisión | 30 de agosto de 2026 |
| Destinatario | CC Manufacturing Group / Mi Robot Centro CNC |

Propósito: comunicar el avance funcional y técnico verificable para la revisión del cliente. Este documento no sustituye una aceptación de puesta en producción ni incorpora información del entorno interno de desarrollo.

# 1. Resumen ejecutivo

El Hito 3 consolida el flujo operativo desde que una oportunidad se convierte en una orden de producción hasta su entrega y cobranza. Se priorizó que las operaciones de piso, capacidad, inventario y pagos sean trazables y seguras ante usuarios concurrentes.

RESULTADO PARA OPERACIÓN

Órdenes de Producción con folios atómicos, partidas, prioridades, tiempos de operador, avance y consumo de materiales.

Planeación por recursos y turnos, con capacidad finita, reprogramación controlada y prevención de conflictos de agenda.

Producción de piso con sesiones de trabajo, avances inmutables, entregas parciales o totales y firmas de entrega.

Cuentas por Cobrar con recibos atómicos, pagos en MXN/USD, manejo de sobrepagos y monedero del cliente en MXN.

Actualización entre usuarios sin recargar la página: el sistema vuelve a consultar datos autorizados cuando ocurre un cambio relevante.

ESTADO DE ENTREGA

| Componente | Estado | Alcance de validación |
| --- | --- | --- |
| Fase 5 — Órdenes y piso | Completada | Flujo de OP, tiempo, avance, consumo, stock y auditoría. |
| Fase 6 — Planeación | Completada | Capacidad, programación, preparación, auditoría y sincronización. |
| Fase 7 — Producción | Completada | Sesiones, entregas parciales/totales y panel de planta. |
| Fase 8 — Cobranza | Completada | AR, pagos, sobrepagos, recibos, cartera y sincronización. |

# 2. Alcance funcional entregado

El alcance implementado cubre la cadena operativa que conecta el área comercial, el taller y la administración financiera. Las pantallas son clientes de operación; las reglas críticas se ejecutan en la base de datos y en servicios de servidor autorizados.

| Fase | Capacidad entregada | Beneficio operativo |
| --- | --- | --- |
| 5 | Órdenes de producción, partidas, folios OP, consumo de material, tiempos, avance, scrap y control de piso. | Trazabilidad desde la orden hasta el consumo real y el avance de fabricación. |
| 6 | Recursos, turnos, capacidad, excepciones de calendario, programación, reprogramación y preparación. | Reduce sobreasignaciones y permite conocer la carga y disponibilidad de cada recurso. |
| 7 | Sesiones de trabajo, Kanban de planta, registro de avances y notas de entrega parciales/totales. | Formaliza la ejecución en piso y documenta las entregas sin exponer precios. |
| 8 | Cuentas por cobrar, pagos, aging, recibos REC, saldos a favor y cartera en tiempo real. | Da visibilidad financiera posterior a la producción y evita duplicidad de cobros. |

# 3. Avance técnico por fase

A continuación se resume el resultado técnico visible para operación. La nomenclatura de subfases se conserva para facilitar el seguimiento con la documentación de proyecto.

## Fase 5 — Órdenes de Producción y control de piso

Se estableció el contrato seguro de producción y el flujo operativo de taller.

Folio OP consecutivo y atómico generado por PostgreSQL, sin contar filas desde la aplicación.

Partidas con cantidades solicitadas, producción buena, scrap, material, tiempos y máquina.

Consumo de material integrado con inventario y kardex; el sistema conserva el costo histórico del momento de consumo.

Marcas de tiempo, avances y consumos controlados por sesión de operador, permisos, estado de la OP y auditoría.

Sincronización de OP y piso para que cambios de otros usuarios aparezcan sin actualización manual.

## Fase 6 — Planeación y capacidad por área

Se incorporó una capa de planeación que toma decisiones de capacidad dentro de la base de datos.

Recursos identificables, capacidad por turno, excepciones de calendario y secuencia de programación.

Programación y reprogramación con candados de concurrencia y rechazo de pantallas desactualizadas.

Preparación exclusiva por recurso para impedir que dos operaciones tomen la misma capacidad operativa.

Calendario de planeación, bitácora y vistas sincronizadas con datos autorizados.

## Fase 7 — Producción, sesiones y entregas

Se conectó Planeación con la ejecución real de piso y el despacho.

Sesiones atómicas por operador y recurso, con cálculo de horas de taller y regla de comida en horario local.

Avances inmutables y liberación controlada de recursos cuando corresponde.

Notas de entrega con folios NE atómicos; las entregas parciales no superan la producción registrada.

Verificación de PIN, permisos granulares, rate limiting, auditoría y Kanban operativo.

## Fase 8 — Cuentas por Cobrar

Se completó el módulo de cartera sin introducir precios inventados desde Producción.

La cuenta por cobrar se abre solo desde una OP completada y con partidas terminadas; el importe comercial se captura explícitamente por Contabilidad.

Pagos en MXN/USD, cálculo de equivalencias, sobrepagos y saldo a favor en una única operación de base de datos.

Recibos REC consecutivos, manejo de reintentos y protección ante doble envío de un mismo pago.

Aging por cliente, cartera filtrable, recibo imprimible y sincronización de cartera entre sesiones.

# 4. Controles de seguridad, calidad y continuidad

| Control | Cómo se aplica en el Hito 3 | Valor para el cliente |
| --- | --- | --- |
| Operaciones atómicas | Los folios, stock, capacidad, tiempos, avances, entregas y pagos se resuelven en PostgreSQL como una sola operación. | Evita duplicados, saldos incorrectos y resultados inconsistentes cuando varios usuarios trabajan a la vez. |
| Acceso por roles | Las acciones validan sesión y permisos; las tablas de negocio utilizan controles de acceso a nivel de datos. | Reduce el riesgo de cambios no autorizados desde la aplicación o el navegador. |
| Trazabilidad | Las operaciones críticas generan auditoría y conservan eventos de producción, inventario, sesiones, entregas y pagos. | Facilita seguimiento operativo, revisión de incidencias y control interno. |
| Tiempo real seguro | Los cambios disparan una recarga de datos autorizados; los eventos no se usan como fuente directa de información visible. | Los equipos ven los cambios relevantes sin recargar y sin exponer datos sensibles por sincronización. |
| Validación de entrada | Los formularios y acciones verifican formato, montos, estados y reglas antes de ejecutar servicios privilegiados. | Disminuye errores de captura y protege procesos sensibles. |

# 5. Evidencia de validación técnica

Cada fase se cerró con pruebas automatizadas y revisión de esquema. Las cifras siguientes corresponden a la evidencia registrada al cierre de cada fase; el crecimiento refleja la acumulación del sistema.

| Fase | Pruebas unitarias | Pruebas de integración | Validación de flujo | Base de datos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 195 correctas | 15 correctas | E2E: OP, tiempo, avance, consumo, stock y auditoría. | Migraciones alineadas y validación de esquema. |
| 6 | 270 correctas | 15 correctas | E2E: programación, preparación, auditoría y sincronización. | Sin diferencias de migración; controles de capacidad verificados. |
| 7 | 292 correctas | 21 correctas | E2E: inicio/cierre, entrega parcial/total y actualización entre vistas. | Esquema validado; dependencias de producción sin vulnerabilidades conocidas. |
| 8 | 323 correctas | 27 correctas | E2E: pago parcial, sobrepago, recibos, auditoría y cartera entre sesiones. | Esquema y rendimiento revisados; migraciones alineadas. |

CONDICIONES DE PRUEBA

Las pruebas de integración y flujo utilizan datos aislados y se eliminan al finalizar.

Se conservan escenarios ficticios idempotentes para Planeación (SIM-PLN), Producción (SIM-PRD) y Cobranza (SIM-AR).

No se incorporaron datos operativos reales del cliente durante el desarrollo del Hito 3.

# 6. Decisiones relevantes de diseño

| Decisión | Razón | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Separar producción de precios comerciales | Producción registra cantidades, tiempos y entregas; no debe inventar importes de venta. | La apertura de cartera requiere captura explícita y autorizada de importe, moneda y tipo de cambio. |
| Monedero en MXN | Un saldo a favor único necesita una unidad de cuenta consistente. | Los sobrepagos de cuentas en otra moneda se convierten y conservan su origen en el historial. |
| Datos de servidor fuera del estado local | Una pantalla no debe ser dueña de cantidades, capacidad o saldos compartidos. | Los cambios concurrentes se vuelven a consultar desde el origen autorizado. |
| Datos ficticios para desarrollo | Aún no existe catálogo operativo y financiero definitivo del cliente. | El sistema está preparado para pruebas y carga controlada sin mezclar información real. |

# 7. Pendientes para la siguiente etapa

El Hito 3 está completado a nivel técnico. Para activar procesos reales se requiere una etapa de preparación y validación de negocio con CC Manufacturing Group.

| Tema | Acción requerida | Responsable sugerido |
| --- | --- | --- |
| Datos maestros | Aprobar y cargar clientes, materiales, recursos, turnos, capacidades, operadores y reglas de merma. | CC Manufacturing Group con acompañamiento del equipo de implementación. |
| Operación de planta | Validar PIN únicos, motivos de pausa, flujo de firma/entrega y reglas de asignación de operadores. | Responsables de producción y calidad. |
| Reglas financieras | Confirmar políticas definitivas MXN/USD, crédito, remisiones y tratamiento de facturación electrónica. | Administración y Contabilidad. |
| Seguridad de plataforma | Evaluar la activación de protección contra contraseñas filtradas en el proveedor de autenticación. | Product Owner / responsable de TI. |
| Siguiente alcance | Iniciar Fase 9: gastos y rentabilidad por orden. | Product Owner y equipo de desarrollo. |

# 8. Conclusión y criterio de entrega

El Hito 3 deja implementado y documentado el núcleo operativo posterior al proceso comercial: orden, capacidad, ejecución de planta, entrega y cobranza. Las reglas que podrían generar errores de inventario, agenda, cantidades, entregas o pagos no dependen de cálculos de pantalla; se concentran en controles transaccionales y auditables.

La entrega recomendada para la siguiente revisión del cliente es validar los flujos con el catálogo real aprobado, ejecutar pruebas de aceptación de usuario y programar la carga inicial de datos antes de habilitar operación productiva.

Fin del informe